## Slide 1
需求变更展示
软件工程教学辅助APP
G04 邵美芝 李晓菁 王心怡 曹未 豆欣童

## Slide 2
六、界面原型修订
七、其他文档修订
八、用户代表确认
九、需求管理工具
十、其他
目录
一、变更获取
二、CCB委员会确立
三、变更影响分析
四、需求变更申请报告
五、CCB会议召开

## Slide 3
1
变更获取

## Slide 4
变更获取
教师用户代表：杨枨老师
发现我们项目的界面原型没有用户可以自主添加标签的功能，提出教师的咨询比较及时，有时候圈内提出一个新的概念时教师总是最先知道，所以教师用户应该能够增加新的标签。

## Slide 5
2
CCB
委员会的
成立

## Slide 6
委员会组成
CCB主席
CCB评审员
姚腾林
同选题小组组长，对项目有一定的了解，同时也是开发人员代表，了解开发技术上的可行性。
马嘉伟
同专业同学，对该项目有一定了解。
陈冰洁
同选题小组成员，对项目有一定了解
变更控制委员会主席；如果CCB意见不一致，一般情况下主席有最终的决策权；为每一个变更请求选定评估者和修改者。
应CCB主席的要求，负责分析可能受提议的变更影响的人；可以是技术人员，客户、市场人员或集这几个角色于一身者

## Slide 7
邀请邮件

## Slide 8
3
变更影响
分析

## Slide 9
邀请邮件

## Slide 10
4
需求变更
申请报告

## Slide 11
需求变更报告

## Slide 12
5
CCB会议
的召开

## Slide 13
CCB会议的召开

## Slide 14
6
界面原型
的修订

## Slide 15
界面原型的修订——教师端

## Slide 16
界面原型的修订——管理员端

## Slide 17
7
其他文档
修订

## Slide 18
用例文档

## Slide 19
测试用例

## Slide 20
用户手册

## Slide 21
SRS

## Slide 22
8
用户代表
确认

## Slide 23
教师用户代表确认

## Slide 24
管理员用户代表确认

## Slide 25
需求优先级

## Slide 26
9
需求管理
工具

## Slide 27
需求管理工具

## Slide 28
10
其他

## Slide 29
变更阶段组内评审

## Slide 30
会议纪要

## Slide 31
甘特图和项目计划修订

## Slide 32
版本更新和管理

## Slide 33
组员评分
李晓菁：95.2
曹未：95.5
豆欣童：95.3
王心怡：95.4
邵美芝：95.9

## Slide 34
参考资料
[1]RogerS.Pressman,Bruce R.Maxim.软件工程原书第八版[M].机械工业出版社:北京,2017:1.
[2]Karl Wiegers,Joy Beatty.软件需求（第3版）[M].清华大学出版社:北京,2016:1.
[3]杨弘平.UML2 基础、建模与设计教程. 清华大学出版社2017.3.
[4]张海藩.软件工程导论[M].清华大学出版社:北京,2013:8.

## Slide 35
感谢 观看