## Slide 1
项目计划展示
软件工程教学辅助APP
G04 邵美芝 李晓菁 王心怡 曹未 豆欣童

## Slide 2
五、配置管理
六、会议纪要
七、组员评分
八、参考资料
目录
一、项目介绍
二、项目章程
三、项目计划
四、可行性分析

## Slide 3
1
项目介绍

## Slide 4
项目介绍
软件工程教学辅助APP
一款软件工程教学、学习、交流的APP
教师模块
学生模块
管理员模块
教师模块
创建和管理课程，发布相关课程资料，发布作业和批改作业，与学生进行交流互动。论坛交流。个人信息管理。
学生模块
查询课程、选课，下载课程学习资料，上传作业，小组讨论，论坛交流。个人信息管理。
管理员模块
管理学生、教室、课程等基本信息，发送系统通知。

## Slide 5
2
项目章程

## Slide 6
项目章程——最终成功标准
1.软件可正常运行。
2.实现了不同类型的用户需求，如教师、学生和管理员。
3.实现各种具体的功能需求。
4.界面友好，易于互动。
5.可对软件进行管理、更新和优化。

## Slide 7
项目章程——最终交付文档
编号 | 名称 | 形式 | 介质
1 | 《项目章程》 | 文档 | 电子
2 | 《可行性分析报告》 | 文档 | 电子
3 | 《总体项目计划》 | 文档 | 电子
4 | 《需求开发计划》 | 文档 | 电子
5 | 《需求变更控制文档》 | 文档 | 电子
6 | 《需求规格说明书》 | 文档 | 电子
7 | 《系统设计计划》 | 文档 | 电子
8 | 《概要设计说明》 | 文档 | 电子
9 | 《质量保证计划》 | 文档 | 电子
10 | 《编码与系统实现计划》 | 文档 | 电子
11 | 《测试计划》 | 文档 | 电子
12 | 《工程部署计划》 | 文档 | 电子
13 | 《培训计划》 | 文档 | 电子
14 | 《系统维护计划》 | 文档 | 电子
15 | 《项目总结报告》 | 文档 | 电子

## Slide 8
3
项目计划

## Slide 9
项目计划[1]——WBS

## Slide 10
项目计划——甘特图

## Slide 11
项目计划——资源使用状况

## Slide 12
项目计划——网络图

## Slide 13
项目计划——里程碑
项目里程碑 | 对应时间点 | 主要负责人
软件需求工程项目计划 | 03.18 | 邵美芝
翻转课堂1 UML概论 | 03.25 | 王心怡
翻转课堂2 UML工具 | 04.01 | 曹未
翻转课堂3 UML基础1 | 04.08 | 豆欣童
翻转课堂4 UML基础2 | 04.15 | 李晓菁
软件需求规格说明SRS | 04.22 | 王心怡
翻转课堂5 UML基础3 | 05.20 | 李晓菁
翻转课堂6 UML基础4 | 06.03 | 曹未
软件需求变更文档 | 06.10 | 豆欣童
文档改进、最终评审 | 06.17 | 邵美芝

## Slide 14
项目计划——风险
01
02
03
技术风险
组员缺少一定的开发经验，缺乏
培训，一定的影响了项目开发的
结果。
项目管理风险
当存在项目计划和任务定义不
充分，组员之间缺少沟通等一定
问题时，会导致项目管理风险。
需求风险
对产品缺少清晰认识，缺少
对用户的需求反馈，以及由于
不确定的需求导致新的市场等
原因，存在需求风险。

## Slide 15
项目计划——措施
设置风险管理岗位
该岗位的主要职责是在制定与评估规划时，从风险管理的角度对项目规划
或计划进行审核并发表意见，不断寻找可能出现的任何意外情况，试着指
出各个风险的管理策略及常用的管理方法，以随时处理出现的风险。
建立有效的风险控制管理过程
风险管理过程包括培训，风险识别、风险分析、风险计划、执行计划、跟踪计划等活动。有效的风险管理过程应是学习型的、持续的和不断改进的。

## Slide 16
项目计划——预算[3]
花销名称 | 规格 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 总计（元） | 备注
阿里云服务器 | 1核cpu 2G内存 1M带宽 40GB系统盘 | 114 | 1 | 个 | 114 | 系统运行所需的服务器
团建 |  | 500 | 8 | 次 | 4000 | 团建所需的物资
薪酬 | 杭州市薪资水平报告中的薪资水平 | 61.275 | 1680 | 小时 | 102942 | 
用户沟通 |  | 30 | 104 | 次 | 3120 | 招募用户代表、询问用户需求
设备维护 |  | 120 | 10 | 次 | 1200 | 维修出故障的电子设备
材料 |  | 50 | 10 | 次 | 500 | 学习资料、打印材料等等
总计 | 111876（元） |  |  |  |  | 

## Slide 17
项目计划——OBS图
杨枨：指导老师兼最终用户
邵美芝：项目负责人
李晓菁：项目成员
王心怡：项目成员
曹未：项目成员
豆欣童：项目成员

## Slide 18
项目计划——项目干系人相关
项目发起者
杨枨老师 联系方式：yangc@zucc.edu.cn
项目小组成员
成员 | 学号 | 班级 | 微信号 | 手机号 | 邮箱 | 职位 | 主要负责的工作内容
李晓菁 | 31801159 | 软工1801 | lixiaojing92- | 17815545660 | 31801159@stu.zucc.edu.cn | 配置管理员/代码审查员 | 规划需要编写的代码
王心怡 | 31801293 | 软工1801 | MissW415 | 17857688416 | 31801293@stu.zucc.edu.cn | 会议记录员/设计人员 | 记录项目相关内容
曹未 | 31801296 | 软工1801 | linkonghx | 13656644654 | 31801296@stu.zucc.edu.cn | UI设计员/程序员 | 规划界面原型
豆欣童 | 31801297 | 软工1801 | wxid_1y2gqqqqmiu22 | 15868295744 | 31801297@stu.zucc.edu.cn | 分析设计员/美工 | 汇总项目需求
邵美芝 | 31803067 | 软工1801 | s1476827275 | 13656682917 | 31803067@stu.zucc.edu.cn | 项目经理/分析人员 | 项目进程把控、项目成员管理

## Slide 19
4
可行性
分析

## Slide 20
可行性分析[4]
技术可行性
经济可行性
社会可行性
本项目实际开发的主要开销为维持服务器运行的开销，其开销成本较低可以承担。另外，若产品研发成功，各个学校入驻该APP需要定期交费。各位老师入驻该APP需定期交费。APP下载数量达到一定次数，可以获得收益。
组员曹未同学有开发app的经验，组员李晓菁同学有后端开发和前后端连接的开发经验，所有小组成员都有数据库方面的操作基础，能够实现拥有较复杂的数据库的系统，所以技术方面可行。
本APP使用时可能需要实名认证等等，需要获取用户的个人信息,需要获取用户的同意并保护
用户数据。

## Slide 21
5
配置管理

## Slide 22
配置管理

## Slide 23
配置管理

## Slide 24
6
会议纪要

## Slide 25
会议纪要

## Slide 26
7
组员评分

## Slide 27
组员评分
邵美芝（93.2）
编写甘特图，PPT的制作
曹未（93.4）
编写可行性分析报告1，3，
项目章程1~3
王心怡（95）
会议纪要的编写，编写可行性
分析报告5~8，项目章程7~13
李晓菁（93.6）
负责创建git仓库，编写项目计划
豆欣童（93.4）
编写可行性分析报告2，4，
项目章程4~6
评分规则是五名组员按照每位
成员的任务完成情况进行互评，
每人的评分都占百分之二十，
具体评分细则可参考评分表。

## Slide 28
8
参考资料

## Slide 29
参考资料
[1]RogerS.Pressman,Bruce R.Maxim.软件工程原书第八版[M].机械工业出版社:北京,2017:1.
[2]Karl Wiegers,Joy Beatty.软件需求（第3版）[M].清华大学出版社:北京,2016:1.
[3]2019年浙江省全社会单位就业人员年平均工资统计公报
[EB/OL].http://tjj.zj.gov.cn/art/2020/5/29/art_1619603_44349516.html,2020-05-29.
[4]张海藩.软件工程导论[M].清华大学出版社:北京,2013:8.

## Slide 30
感谢 观看

## Slide 31
Click here to add your title
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
YOUR TITLE
Click here to add you to the
center of the narrative thought
S
W
O
T