# SRA - G04小组

# 会议纪要



会 议 记 要

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 理四224 | 会议时间 | 2021.06.12 10:30 - 11:00 |
| 主 持 人 | 邵美芝 | 记录人员 | 王心怡 |
| 录音人员 | 王心怡 |
| 参会人员 | 李晓菁、王心怡、曹未、豆欣童、邵美芝、姚藤林、陈冰洁、马家伟 | | |
| 会议主题 | 评审和确认变更是否通过 | | |
| 会议安排：   1. 参会人员在线上（微信聊天）召开CCB会议 2. 项目经理展示变更申请书，并介绍变更申请 3. 提出组内对用户变更的处理方案 4. 咨询评审员和委员会主席（同时也是开发人员代表）是否通过需求变更。   会议结果：   1. 介绍变更：变更的需求：教师用户提出来的教师能够增加标签——最后的需求功能为：教师提出申请标签，管理员能够通过标签申请，也能管理标签。 2. 两位评审员和主席皆通过该需求变更。 | | | |
| 会议截图： | | | |
|  | | | |